   Государственный контракт № 20-25
для обеспечения государственных нужд Ульяновской области

(Идентификационный код закупки: 252732504863273250100100400014120243)
          г. Ульяновск                                                                                                                          16 сентября 2025 г.
Областное государственное казённое учреждение «Ульяновскоблстройзаказчик», выступающее от имени и в интересах Ульяновской области, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Ганина Олега Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны и ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНТАЖНОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ-7", именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Семенова Семена Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании результатов открытого конкурса в электронной форме № 0168500000625002969  (Протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) от 05.09.2025 №ИЭОК1), заключили настоящий   государственный контракт  (далее – Контракт)  о нижеследующем:
1. Предмет Контракта.
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнения работ по объекту:        Капитальный ремонт ОГКОУ «Школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья №23», расположенной по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Автозаводская, д.51, согласно сметной документации, которая является неотъемлемой частью Контракта, и проектной документации (при ее наличии).
1.2. Подрядчик обязуется выполнить собственными и (или) привлеченными силами и средствами все работы по объекту в соответствии с условиями Контракта, с технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, и сметой контракта, определяющей цену работ.
1.3. Место выполнения работ: Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Автозаводская, д.51
                                            2. Цена Контракта (цена работ) и порядок расчетов.
2.1. Цена контракта является твердой, определена на весь срок исполнения контракта и включает в себя прибыль подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов подрядчика, связанных с выполнением обязательств по контракту, при котором цена контракта (цена работ) составляет:      47 029 200 (Сорок семь миллионов двадцать девять тысяч двести) рублей 00 копеек, в том числе налог на добавленную стоимость (далее - НДС) по налоговой ставке 20 (двадцать) процентов. 

Средством платежа является российский рубль.

Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
2.2. Цена Контракта определена сметной документацией, приведенной в Приложении №1 к Контракту. 

Источник финансирования: Бюджет субъекта Российской Федерации (казенные учреждения и органы власти): 

Бюджет Ульяновской области на 2026 год – 47 029 200 руб. 00 коп.
В цену Контракта включены причитающееся Подрядчику вознаграждение и компенсация издержек Подрядчика, в том числе цена Контракта включает следующие расходы Подрядчика:  
- собственно стоимость работ, соответствующих условиям Контракта по качеству и объему; 
- стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ; 
- гарантийные обязательства; 
- все подлежащие в связи с выполнением работ к уплате налоги (в том числе налог на добавленную стоимость), сборы и другие обязательные платежи; 
- иные расходы Подрядчика, необходимые для исполнения условий контракта и выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества. 
2.3. Оплата по Контракту производится в следующем порядке: 

2.3.1. Авансовый платеж не предусмотрен.
Обязательство Заказчика по внесению авансового платежа, предусмотренное настоящим пунктом Контракта, считается исполненным с момента списания денежных средств в размере, указанном в настоящем пункте, с расчетного счёта Заказчика.
2.3.2. Оплата за выполненную работу производится Заказчиком из средств бюджета Ульяновской области путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика не позднее 7 (семи) рабочих дней, с момента подписания Заказчиком документа о приемке,  а также актов о приемке выполненных работ, акта сверки обязательств в случаях, предусмотренных Контрактом, в пределах лимитов, доведенных Заказчику на соответствующий финансовый год. 
Обязательство Заказчика по оплате перед Подрядчиком считается исполненным надлежащим образом с даты направления заявки на оплату расходов в уполномоченный орган.

2.4. Заказчик вправе удерживать суммы неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, из суммы, подлежащей оплате Подрядчику. Заказчик перечисляет за Подрядчика удержанную сумму неустоек (штрафов, пеней) в установленном порядке в доход соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации.

2.5. В случае начисления Заказчиком Подрядчику неустойки (штрафа, пени) и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны вправе подписать Акт взаимосверки обязательств по Контракту, в котором помимо прочего указываются сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту; сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями Контракта; размер неустойки (штрафа, пени) (и (или) убытков), подлежащей взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени) (и (или) убытков); итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику по Контракту.
3. Сроки выполнения работ по Контракту.

3.1. Работы, предусмотренные Контрактом, включая ее составные части (этапы), выполняется в сроки, установленные данным разделом и (Графиком выполнения работ, приведенным в приложении № 2 к Контракту). 
 Работы по контракту выполняются непрерывно. Заказчик и подрядчик, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации, контрактом, не вправе приостанавливать выполнение работ.
3.2. Сроки выполнения работ: с даты заключения контракта до 01.08.2026г.
Дата начала исполнения контракта: с даты заключения контракта.

Дата окончания исполнения контракта: 31.12.2026г.

Этапы выполнения работ не устанавливаются.

3.3. Подрядчик по согласованию с Заказчиком может досрочно сдать выполненную работу (этап работы). Заказчик вправе досрочно принять и оплатить такую работу (этап работы) в соответствии с условиями Контракта. 

3.4. Сроки и даты, указанные в пунктах 3.1. и 3.2. настоящего Контракта, а также предусмотренные Графиком выполнения работ (Приложение № 2 к Контракту), являются исходными для определения санкций предусмотренных разделом 7 настоящего контракта в случаях нарушения сроков выполнения Работ.

4. Права и обязанности Сторон.
4.1. Заказчик имеет право: 
4.1.1. Требовать от подрядчика надлежащего и своевременного выполнения обязательств, предусмотренных контрактом.

 4.1.2. Если Подрядчик не приступает к исполнению Контракта в течение 2-х дней с даты начала производства работ, предусмотренного пунктом 3.2., или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, отказаться от исполнения Контракта в соответствии с п.11.5, п.11.6. настоящего Контракта и потребовать возмещения убытков и выплаты неустойки (штрафа, пени) установленных Контрактом.

4.1.3. Осуществлять контроль за порядком и сроком выполнения работ, а также запрашивать информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по Контракту. На данный запрос Подрядчик предоставляет ответ в письменной форме в течение 3 (трёх) рабочих дней. 

4.1.4. Контролировать содержание документации, которая ведется на стройплощадке (общий и специальные журналы производства работ и пр.).

4.1.5. Проверять наличие документов, удостоверяющих качество используемых при выполнении работ конструкций, изделий и материалов (сертификатов, сертификатов соответствия, технических паспортов, гарантийных талонов и т.д.), и истребовать их копии у Подрядчика.

4.1.6. Требовать предоставления Подрядчиком надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих исполнение обязательств по Контракту (актов о приемке выполненных работ). 
4.1.7. Досрочно принять и оплатить работы в соответствии с условиями Контракта. 

4.1.8. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленным настоящим Контрактом. 

4.1.9. Отказаться от приемки и оплаты работы в случае несоответствия результатов выполненной работы требованиям, установленным Контрактом; 

4.1.10. При обнаружении уполномоченными контрольными органами несоответствия объёма и стоимости выполненных Подрядчиком работ требованиям настоящего Контракта вызвать уполномоченных представителей Подрядчика для предоставления разъяснений в отношении выполненных работ. 

4.1.11. Требовать устранения недостатков выполненных работ (в том числе выявленных после окончания срока действия контракта), в части объёма и стоимости этих работ, по результатам проведённых контрольными органами проверок использования бюджетных средств.

4.1.12. Требовать от Подрядчика предоставление списка сотрудников, которые проводят работы на объекте и подтверждают наличие у члена СРО в штате специалистов, указанных в части первой статьи 55.5-1 ГрК РФ.

Данное требование не распространяется, если цена контракта не превышает десять миллионов рублей, а также в случае, если Подрядчик является унитарным предприятием, государственным или муниципальным учреждением, а также юрлицом с госучастием в случаях, перечисленных в ч. 2.2 ст.52 ГрК РФ.

4.2. Заказчик обязан: 
4.2.1. Обеспечить приемку представленных Подрядчиком результатов работы по Контракту; 
4.2.2. Оплатить выполненную по Контракту работу после подписания Сторонами акта сдачи-приемки работы. 
4.2.3. Со дня заключения контракта осуществлять содействие подрядчику в исполнении им своих обязательств по контракту, а также осуществлять действия, позволяющие подрядчику приступить к выполнению работ и своевременно выполнить работы, если в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществление таких действий возложено на заказчика.
4.2.4. В течение 10 календарных дней  со  дня,  следующего  за  днем  заключения контракта,   передать   подрядчику  по  акту  приема-передачи  строительную площадку,  а  также  документы, которые определены контрактом, а в случае получения мотивированного отказа  подрядчика  от  подписания проекта акта приема-передачи осуществить одно из следующих действий:   
- в течение 5 календарных дней   со   дня,   следующего   за   днем   получения мотивированного    отказа    подрядчика    от   подписания   проекта   акта приема-передачи,  устранить  замечания,  указанные  в  таком мотивированном отказе, и повторно передать подрядчику по акту приема-передачи строительную площадку,  а  также  документы, которые определены контрактом;

согласовать с подрядчиком новый срок передачи таких строительной площадки и документов (в случае, если в установленный контрактом срок невозможно устранить замечания, указанные в мотивированном отказе подрядчика от подписания проекта акта приема-передачи);

направить подрядчику требование о приемке по акту приема-передачи строительной площадки, а также документов, которые определены приложением к контракту, являющимся его неотъемлемой частью, с указанием причин отказа заказчика от устранения замечаний, указанных в мотивированном отказе подрядчика от подписания проекта акта приема-передачи.
4.2.5. Обеспечить доступ персонала подрядчика на строительную площадку.
4.2.6. Отправлять подрядчику в сроки и порядке, которые определены контрактом, ответы на уведомления, обращения, требования, предложения и иные сообщения, связанные с исполнением обязательств сторон по контракту. Уведомления, обращения, требования, предложения и иные сообщения подрядчика с описанием возникшей при исполнении контракта проблемы и (или) предложением по ее решению, но не связанные с изменением существенных условий контракта либо урегулированием споров, рассматриваются заказчиком в течение 10 рабочих дней со дня их поступления, если иной срок не установлен контрактом.
4.2.7. В сроки и порядке, которые предусмотрены контрактом, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненные работы (их результат), а при обнаружении отступлений от контракта, в том числе ухудшающих результат работ, или иных недостатков в работах немедленно заявить об этом подрядчику.
4.2.8. Проводить самостоятельно или с привлечением экспертов, экспертных организаций экспертизу представленного подрядчиком результата выполненных работ в части его соответствия условиям контракта.
4.2.9. В случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом (в том числе гарантийного обязательства), а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, направлять подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
4.2.10. В случаях и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, списывать суммы неустоек (штрафов, пеней), начисленных подрядчику, но не списанных заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом.
4.3. Подрядчик вправе: 
4.3.1. Требовать от Заказчика приемки результатов выполнения работы. 
4.3.2. Требовать от заказчика надлежащего и своевременного выполнения обязательств, предусмотренных контрактом.; 
4.3.3. Обращаться к заказчику в порядке, предусмотренном контрактом для направления уведомлений, с уведомлениями, обращениями, требованиями, предложениями и иными сообщениями, связанными с исполнением обязательств сторон по контракту.; 
4.3.4. Требовать возмещения убытков, причиненных Подрядчику по вине Заказчика в ходе исполнения Контракта. 
4.3.5. По согласованию выступать от имени Заказчика при рассмотрении вопросов, связанных с выполнением Контракта, в государственных органах, контролирующих и надзорных службах, коммерческих организациях.

4.3.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком, соисполнителем обязательств, предусмотренных договором, заключенным с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), осуществлять замену субподрядчика, соисполнителя, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика, соисполнителя.
4.3.7. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней)
4.4. Подрядчик обязан:

4.4.1. Принять на себя обязательства выполнить предусмотренные контрактом работы по капитальному ремонту Объекта;

4.4.2. Выполнить работы, указанные в пункте 1.1 настоящего контракта, в соответствии со следующей документацией, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к работам требования, которая является неотъемлемой частью контракта:

акт, утвержденный застройщиком или техническим заказчиком и содержащий перечень дефектов оснований, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения с указанием качественных и количественных характеристик таких дефектов.
4.4.3. Обеспечить устранение выявленных недостатков и не приступать к продолжению работ до составления актов об устранении выявленных недостатков; 

4.4.4. Предоставлять по запросам Заказчика письменно в течение 3 (трёх) рабочих дней информацию о ходе исполнения Контракта; 

4.4.5. Сохранять конфиденциальность информации, относящейся к ходу исполнения Контракта и полученным результатам.

4.4.6. Незамедлительно информировать Заказчика: 

-о возможных неблагоприятных для Заказчика последствиях выполнения его указаний о способе исполнения работ; 

-об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения работы; 

-о приостановлении или прекращении работы. 
- обо всех происшествиях на объекте капитального строительства, в том числе об авариях или о возникновении угрозы аварии на объекте капитального строительства, о несчастных случаях на объекте капитального строительства, повлекших причинение вреда жизни и (или) здоровью работников подрядчика и иных лиц, в течение 24 часов с момента, когда возникновение аварии или несчастного случая либо угроза аварии или несчастного случая стали известны или должны были быть известны подрядчику.
4.4.7. Привлечь к исполнению настоящего контракта субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме 50% от цены контракта.

4.4.8. В срок не более 5 рабочих дней со дня заключения договора с субподрядчиком, соисполнителем представить Заказчику:

а) декларацию о принадлежности субподрядчика к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати);

б) копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, заверенную Подрядчиком.

4.4.9. В случае замены субподрядчика на этапе исполнения контракта на другого субподрядчика, представлять Заказчику документы, указанные в пункте 4.4.8 настоящего контракта, в течение 5 дней со дня заключения договора с новым субподрядчиком.

4.4.10. В течение 10 рабочих дней со дня оплаты Подрядчиком выполненных обязательств по договору с субподрядчиком, представлять Заказчику следующие документы:

а) копии документов о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, которые являются предметом договора, заключенного между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком;

б) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств Подрядчиком субподрядчику, - в случае если договором, заключенным между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, предусмотренного контрактом, заключенным с Заказчиком (в ином случае указанный документ представляется Заказчику дополнительно в течение 5 дней со дня оплаты Подрядчиком,  обязательств, выполненных субподрядчиком.

4.4.11. Оплачивать поставленные субподрядчиком, товары, выполненные работы (ее результаты), оказанные услуги, отдельные этапы исполнения договора, заключенного с таким субподрядчиком, в течение 7(семи) рабочих дней с даты подписания Подрядчиком, документа о приемке товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения договора.

4.4.12. Нести гражданско-правовую ответственность, предусмотренную пунктом 7.3.2.3 контракта перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению контрактов субподрядчиков, в том числе:

а) за представление документов, указанных в пунктах 4.4.8, 4.4.10 настоящего контракта, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков;

б) за непривлечение субподрядчиков, соисполнителей в объеме, установленном в контракте.

4.4.13. Обеспечить ведение в установленном законом порядке общего журнала производства работ, а при необходимости, регламентированной соответствующими нормами, - ведение журналов специальных работ. Подрядчик обязан предоставлять Заказчику для контроля всю текущую исполнительную документацию.

Каждая запись в журнале подписывается Подрядчиком. В журнале отражается весь ход фактического производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ. Вести при производстве всех видов работ хронологический фотожурнал в электронном виде, при этом ведет отдельный фотожурнал на скрытые работы. Все фотодокументы, подготовленные во исполнение настоящего абзаца, передаются в электронном виде Заказчику одновременно с исполнительной документацией. 

4.4.14. За свой счёт осуществить в установленном порядке временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ, и оплачивать за счет собственных средств расходы по использованию воды, тепловой энергии, электричества и предоставлению иных коммунальных услуг при выполнении работ.

4.4.15. Обеспечить охрану и сохранность стройплощадки до итоговой приемки объекта Заказчиком.  

4.4.16. Обеспечить защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования и прочих позиций, связанных с указанными работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения Акта приемки выполненных работ.

4.4.17. Обеспечивать общественный порядок на объекте в течение срока действия настоящего Контракта и содержание строительной площадки в надлежащем санитарном состоянии (уборка и вывоз мусора). Подрядчик обязан организовать сбор, утилизацию, вывоз, сдачу в установленном порядке металлолома, и ТБО, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента завершения работ. 

4.4.18. Нести ответственность за организацию поставок, транспортирования, разгрузки и хранения всех материалов и оборудования, которые должны быть доставлены на строительную площадку. Все поставляемые для строительства материалы, изделия и конструкции должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

4.4.19. До начала работ предоставить Заказчику копии приказов на ответственного руководителя производства работ на объекте, а также лиц, ответственных за: обеспечение охраны труда, пожарной безопасности; электробезопасности и подключения электроинструмента (лиц, имеющих соответствующую группу по электробезопасности); выдачу нарядов-допусков; работу с грузоподъемными механизмами и машинами.

4.4.20. С целью обеспечения выполнения работ надлежащего качества в соответствии с переданной Заказчиком Проектной документацией, Подрядчик обязан разработать Проект производства работ в полном объеме (далее – ППР), включающий в себя: календарный план производства работ по объекту; график поступления на объект строительных конструкций, изделий, материалов и оборудования; график движения рабочих кадров по объекту; технологические карты на выполнение видов работ; схемы размещения; решения по прокладке временных сетей водо-, тепло-, энергоснабжения и освещения объекта ремонта и рабочих мест; обоснования и мероприятия по применению мобильных форм организации работ, режимы труда и отдыха; решения по производству работ; потребность в энергоресурсах; мероприятия по обеспечению сохранности материалов, изделий, конструкций и оборудования на объекте работ; природоохранные мероприятия; мероприятия по охране труда и безопасности в строительстве; технико-экономические показатели на основании Проектной документации и представить ППР на согласование Заказчику в течение 5 рабочих дней с момента подписания настоящего контракта. 

4.4.21. Подрядчик и его полномочные представители обязаны по приглашению Заказчика принимать участие в проводимых им совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с производством работ на Объекте.

4.4.22. Произвести ограждение места производства работ, установить дорожные знаки и временное освещение с момента начала работ до подписания акта приемки законченных работ; изготовить информационно-наглядные материалы по всем вопросам производства работ (паспорт Объекта); обеспечить за свой счет охрану объекта, материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества, необходимых для выполнения работ.

4.4.23. Обеспечить за свой счет на месте производства работ фотофиксацию скрытых работ.

4.4.24. Предъявлять Заказчику при приемке выполненных работ следующие документы:
- проект производства работ;
- общий журнал производства работ (форма КС-6А);

- акты освидетельствования скрытых работ с приложением фотоотчета на электронном носителе;

- акты сдачи-приемки выполненных работ с приложением фотоотчета;

- сертификация, технические паспорта, подтверждающие качество применённых материалов, изделий, конструкций; 
- справку о выданных Предписаниях Заказчика, авторского надзора и государственного надзора с отчетом об их выполнении;
- другую производственно-техническую документацию по требованию Заказчика.

4.4.25. Обеспечить выполнение предписаний Заказчика и иных контролирующих/надзорных органов об устранении выявленных нарушений/замечаний по составу и качеству работ на объекте в установленный предписанием срок.

4.4.26. Не менее чем за один рабочий день письменно уведомить Заказчика о приемке освидетельствования скрытых работ, сдаче выполненных работ или приостановке работ по любой причине (кроме письменного распоряжения Заказчика), а также о возможности наступления события, препятствующего нормальному выполнению работ.

4.4.27. В случае возникновения необходимости разработки дополнительной документации для производства работ, предусмотренных настоящим контрактом, Подрядчик обязуется разработать документацию за свой счёт, без возможности дальнейшего взыскания с Заказчика понесённых расходов. Данная документация должна быть в обязательном порядке согласована с Заказчиком. 

4.4.28. В случае возникновения необходимости производства дополнительных работ по объекту, незамедлительно письменно уведомляет Заказчика о необходимости производства дополнительных работ с обязательным указанием причин и обоснованности выполнения данных дополнительных работ. К данному уведомлению прикладывается расчёт стоимости выполнения данных работ. 

При этом к дополнительным работам могут быть отнесены исключительно те работы, которые объективно не могли быть учтены в технической документации, но должны быть произведены, поскольку без их выполнения Подрядчик не может приступать к другим работам или продолжать уже начатые, либо ввести объект в эксплуатацию и достичь предусмотренного контрактом результата.

Заказчик в течение 10 рабочих дней с даты получения им данного уведомления рассматривает предоставленный Подрядчиком пакет документов, создаёт техническое совещание по данному вопросу с привлечением представителей правообладателя объекта. Выводы комиссии в обязательном порядке фиксируются в протоколе технического совещания. 
4.4.29. В течение трех календарных дней со дня,  следующего  за  днем  получения  от заказчика  проекта  акта  приема-передачи  строительной  площадки,  а также  документов,  которые  определены  контрактом,  подписать указанный проект акта приема-передачи либо направить  мотивированный отказ от его подписания с указанием причин такого отказа.
4.4.30. Обеспечить безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнение требований безопасности труда, сохранности объектов культурного наследия.
4.4.31. Обеспечить представителям заказчика возможность осуществлять контроль за исполнением подрядчиком условий контракта.
4.4.32. Устранять за свой счет выявленные в ходе приемки выполненных работ и (или) обнаруженные в пределах предусмотренных контрактом гарантийных сроков на результат работ недостатки (дефекты) работ, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае, если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
4.4.33. Не позднее 10-го рабочего дня со дня завершения работ освободить строительную площадку от временных строений и сооружений, строительной техники, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами производства и потребления - от строительного мусора и иных отходов.
4.4.34. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Контрактом. 

5. Качество работ и гарантии.
5.1. Подрядчик гарантирует:

- наличие у себя всех допусков и разрешений, необходимых для выполнения в соответствии с настоящим контрактом работ; 

- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего контракта;

- соответствие качества всех выполненных работ условиям настоящего контракта и нормам и правилам, действующим на территории РФ;

- высокое качество выполненных работ, смонтированных изделий;

- своевременное устранение за свой счет недостатков (дефектов), выявленных в период Гарантийных сроков.

5.2. Все материалы и оборудование, применяемые при выполнении работ, должны иметь сертификаты соответствия, декларации о соответствии, технические паспорта, санитарно-эпидемиологические заключения и другие предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, строительными нормами и правилами документы, удостоверяющие их происхождение, качество и сроки годности. По требованию Заказчика Подрядчик обязан предоставить указанные документы.  
5.3. Результат работ должен соответствовать требованиям Контракта, а также иным обязательным, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

При выполнении работ должны соблюдаться требования пожарной безопасности и промышленной санитарии, использоваться средства индивидуальной защиты. Ответственность за соблюдение нормативных документов, правил техники безопасности, пожарной безопасности и охраны труда несет Подрядчик. 
5.4. Подрядчик организовывает и производит все работы в строгом соответствии с действующими правилами по эксплуатации, СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства СНиП 12-01-2004. 
5.5. Вход рабочих и въезд автотранспорта на объект Заказчика осуществляется строго по пропускам (спискам), при предъявлении паспорта и на основании предварительной заявки (с указанием Ф.И.О., паспортных данных, государственного номера автотранспортного средства (при необходимости)), за подписью руководителя подрядной организации. 
5.6. Доставка, разгрузка и погрузка оборудования и материалов к месту проведения работ осуществляется силами и за счет средств Подрядчика. 
5.7. Гарантийный срок на выполняемые по Контракту работы составляет 60 (шестьдесят) месяцев с даты подписания Сторонами Акта о приемке завершенного капитальным ремонтом объекта. Гарантия качества результата работ, предусмотренного контрактом, распространяется на все, составляющее результат работ. Гарантийный срок на результат работ устанавливается со дня приемки заказчиком результата работ, а в случае досрочного расторжения контракта - со дня, с которого контракт в соответствии с законодательством Российской Федерации считается расторгнутым
5.8. Если в течение гарантийного срока, установленного контрактом, будут обнаружены недостатки (дефекты) результата работ, заказчик уведомляет об этом подрядчика в порядке, предусмотренном контрактом для направления уведомлений.
5.9. Если в течение гарантийного срока, установленного контрактом, будут обнаружены недостатки (дефекты) результата работ, заказчик уведомляет об этом подрядчика в порядке, предусмотренном контрактом для направления уведомлений.

Не позднее 10-го дня со дня получения подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) результата работ стороны составляют акт о выявленных недостатках (дефектах) результата работ с указанием таких недостатков (дефектов), причин их возникновения, порядка и сроков их устранения и подписывают указанный акт в порядке, установленном контрактом.
5.10. В случае уклонения подрядчика от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ заказчик вправе в срок, установленный контрактом для составления такого акта, составить его без участия подрядчика, подписать со своей стороны и направить указанный акт подрядчику в порядке, установленном контрактом для направления уведомлений. В указанном случае акт о выявленных недостатках (дефектах) результата работ считается составленным и подписанным сторонами контракта надлежащим образом.
Если иной срок не будет согласован сторонами контракта дополнительно, подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) результата работ в течение 30 дней со дня подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ или получения подрядчиком акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ, составленного без участия подрядчика и подписанного со стороны заказчика (в случае уклонения подрядчика от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ).
5.11. Устранение недостатков (дефектов) результата работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами подрядчика и за его счет. В случае не устранения Подрядчиком выявленных гарантийных дефектов Заказчик вправе осуществить устранение гарантийных дефектов за свой счёт с взысканием понесённых расходов с Подрядчика (абзац 3 пункта 1 статьи 723 ГК РФ). 
5.12. В случае если производителями или поставщиками материалов, конструкций, изделий или оборудования, подлежащих передаче заказчику после завершения работ, установлены гарантийные сроки на такие материалы, конструкции, изделия или оборудование, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным контрактом, к соответствующим материалам, конструкциям, изделиям и оборудованию применяются гарантийные сроки, предусмотренные производителями или поставщиками. Подрядчик обязуется передать заказчику все документы, подтверждающие гарантии качества и гарантийные сроки, предусмотренные указанными поставщиками или производителями.
5.13.  В случае отказа подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) результата работ или в случае неустранения недостатков (дефектов) результата работ в установленный контрактом или иной согласованный сторонами контракта срок заказчик вправе привлечь третьих лиц для устранения таких недостатков (дефектов) результата работ и потребовать от подрядчика возмещения расходов на устранение недостатков (дефектов) результата работ.
5.14. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого результат работ не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) результата работ, допущенных подрядчиком.
6. Приемка работ.

Промежуточная приемка

6.1. Стороны Контракта осуществляют оформление и обмен документами о выполнение работ в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в Единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС) в соответствии со ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
6.2. Приемка выполненных работ, в том числе отдельных этапов работ, осуществляется на основании документов о приемке работ, подтверждающих их выполнение в соответствии с условиями контракта.
Подрядчик формирует с использованием ЕИС, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика и размещает в ЕИС Акт о приемке выполненных работ (Приложение № 3 к Контракту), содержащий:

 а) включенные в контракт идентификационный код закупки, наименование, место нахождения Заказчика, наименование объекта закупки, место выполнения работ, информацию о Подрядчике, предусмотренную пп. "а", "г" и "е" ч. 1 ст. 43 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", единицу измерения выполненной работы;

б) наименование выполненных работ;

в) информацию об объеме выполненных работ;

г) стоимость исполненных Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, с указанием цены за единицу выполненной работы;

д) иную информацию с учетом требований, установленных Правительством Российской Федерации.

6.3. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения документов и предоставления Подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, подписывает его электронной подписью в ЕИС, либо направляет Подрядчику мотивированный отказ от его подписания, с указанием причин отказа.  
Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Акта о приёмке выполненных работ (Приложение № 3 к Контракту) направляет Подрядчику, подписанный усиленной электронной подписью Акт о приёмке выполненных работ (Приложение № 3 к Контракту) или мотивированный отказ в принятии выполненных работ с перечнем претензий и сроков их устранения. В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке Подрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном п. 7 ч.13 ст. 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
Акт о приёмке выполненных работ (Приложение № 3 к Контракту) считается подписанным Заказчиком с момента его подписания усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика в ЕИС. Датой приемки выполненной работы считается дата размещения в ЕИС Акта о приёмке выполненных работ (Приложение № 3 к Контракту), подписанного Заказчиком.
6.4. При этом стоимость выполненных работ за отчетный период определяется в соответствии с локальными сметами, являющимися частью проектной документации. 

6.5. Общая сумма стоимости работ совокупно по Актам о приемке выполненных работ не может превышать установленную цену Контракта.

6.6. Одновременно с Актом о приемке выполненных работ Подрядчик обязан направить Заказчику, сформированный в ЕИС в электронной форме комплект отчетной (исполнительной) документации, подписанный Подрядчиком.

6.7. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней после получения от Подрядчика Акта о приемке выполненных работ, Заказчик обязан рассмотреть его и направить Подрядчику.

Стороны пришли к соглашению, что подписание Сторонами Акта о приемке выполненных работ не является предварительной приемкой результата Работ по Контракту в смысле ст. 720 ГК РФ и оформляется исключительно с целью осуществления взаиморасчетов между Сторонами.

6.8. После устранения выявленных Заказчиком недостатков сдача-приемка работ осуществляется Подрядчиком повторно.

Окончательная приемка

6.9. Факт завершения работ по объекту оформляется подписанием электронной подписью в ЕИС Акта о приемке завершенного капитальным ремонтом объекта.

Датой приемки выполненной работы считается дата размещения в ЕИС документа о приемке, подписанного Заказчиком.

С последними Актом о приемке выполненных работ по форме в соответствии с Приложением № 3, должен быть размещен в ЕИС документ, подтверждающий внесение Подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств.

6.10. Подрядчик извещает Заказчика о готовности работ к приемке не позднее, чем за 10 (десять) дней до ее проведения. Приемка объекта осуществляется рабочей комиссией, создаваемой с участием представителей Заказчика, Подрядчика и других заинтересованных организаций. В случае, если в ходе проведения процедуры приемки объекта будут выявлены отдельные недостатки (дефекты) строительно-монтажных работ, которые не позволяют производить нормальную эксплуатацию выполненных указанных работ в соответствии с целевым назначением, Стороны обязаны составить протокол о недостатках (дефектах), в котором указывается перечень и характер выявленных недостатков (дефектов), а также срок, необходимый Подрядчику для их устранения. В любом случае установленный в протоколе о недостатках (дефектах) срок устранения выявленных нарушений при выполнении строительно-монтажных работ не может превышать 10 (десяти) рабочих дней. После устранения недостатков приемка объекта осуществляется повторно.

6.11. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней после получения от Подрядчика сформированного в электронной форме и подписанного электронной подписью в ЕИС Акта о приемке завершенного капитальным ремонтом объекта, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку Работ на предмет соответствия их объема, качества требованиям, изложенным в Контракте, технической и проектной документации;   подписывает и размещает в ЕИС документы о приемке, или размещает в ЕИС мотивированный отказ от подписания документов о приемке с указанием причин такого отказа.
Акта о приемке выполненных работ подписанный Подрядчиком, не позднее одного часа с момента его размещения в ЕИС в соответствии с п. 1 ч.13 ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ автоматически с использованием единой информационной системы направляется Заказчику. Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Подрядчиком считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого документа в ЕИС в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик. 

6.12. В случае несогласия Подрядчика с выявленными Заказчиком недостатками для проверки соответствия качества выполненных Подрядчиком работ требованиям, установленным Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов, в том числе путем назначения соответствующих экспертиз. В случае если по результатам проведения указанных выше проверок качества работ будет подтверждено их несоответствие требованиям Контракта и приложений к нему, расходы, понесенные Заказчиком в связи с проверкой, а также причиненные таким несоответствием последнему убытки возлагаются на Подрядчика.
6.13. Приемка объема работ, предусмотренных «Графиком выполнения работ» (приложение №2) на 2025 календарный год свыше доведенных до Заказчика лимитов бюджетных ассигнований 2025 года, указанных в п.2.2 настоящего контракта, производится не ранее 01.02.2026г.
6.13.1. По завершении выполнения работ, указанных в п. 6.13. настоящего Контракта, Подрядчик за один рабочий день уведомляет Заказчика о необходимости проведения строительного контроля и передает Заказчику полный комплект исполнительной документации, предусмотренный п. 4.4.24 настоящего контракта.

6.13.2. Строительный контроль выполненных работ осуществляется Заказчиком с участием представителя Подрядчика и общественных представителей в течение 5 (пяти) рабочих дней на месте производства работ на основании исполнительной документации, представленной Подрядчиком.

При отсутствии замечаний к исполнительной документации, выявленных недостатков/ дефектов работ, Заказчик подписывает Журнал выполненных работ (форма КС-6).

Подписанный Журнал по форме КС-6 подтверждает объем выполненных Подрядчиком работ и является основанием для приемки выполненных работ по завершению периода, указанного в п.6.13 настоящего Контракта.

В случае выявления недостатков/дефектов в выполненных работах Заказчик выдает Подрядчику предписание с указанием недостатков и сроков их устранения.

6.13.3. Итоговая приемка результатов выполненных работ осуществляется Заказчиком по результатам окончания периода, указанного в п.6.13 настоящего Контракта.
6.14. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ, или акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, устранить полученные от Заказчика замечания/недостатки/произвести доработки и направить Заказчику сформированный в ЕИС в электронной форме приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторный подписанный электронной подписью в ЕИС Подрядчиком комплект отчетной (исполнительной) документации для принятия Заказчиком выполненных работ.

Внесение исправлений в документ о приемке, оформленный в соответствии с ч. 13 ст. 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Подрядчика, Заказчика, и размещения в единой информационной системе исправленного документа о приемке.

6.15. Заказчик, принявший этап работ или результат работ без замечаний, не лишается права ссылаться на недостатки, которые могли быть установлены при обычном способе его приемки (явные недостатки), в случае их выявления после исполнения Контракта. В том числе права представить возражения по качеству, объему и стоимости работ. 
6.16. При наличии необходимых средств в связи с перераспределением объемов финансирования с последующих периодов на более ранние периоды заказчик по согласованию с подрядчиком в соответствии с дополнительным соглашением о перераспределении объемов финансирования к контракту принимает досрочно выполненные подрядчиком работы и оплачивает их в соответствии с условиями контракта и графиком оплаты выполненных по контракту работ (при наличии такого графика).
7. Ответственность сторон.
7.1. Заказчик и подрядчик несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 

7.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 

7.2.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом.

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

7.2.3. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.3. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

7.3.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №  1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063»

7.3.2.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке: 

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

7.3.2.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения (при наличии в контракте таких обязательств), размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

7.3.2.3. За неисполнение условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций размер штрафа устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного контрактом. 

7.3.2.4. В случае заключения контракта с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно)

7.3.3. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.5. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов выполнения работ не в полном объеме и/или завышения их стоимости Подрядчик осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств.
7.6. Требования сторон об уплате неустоек (штрафов, пеней) направляются в порядке, который предусмотрен контрактом для направления уведомлений
8. Форс-мажорные обстоятельства.
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, запрещающих (либо ограничивающих) актов властей, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Контракта.  
8.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по Контракту, обязана немедленно (в течение 3 (трех) дней) известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает, соответствующую сторону права ссылается на них в будущем. 
8.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне Контракта, не выполнившей свои обязательства по Контракту. 
8.4. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то стороны расторгают Контракт. В этом случае ни одна из сторон не имеет права потребовать от другой стороны возмещения убытков. 
9. Обеспечение исполнения контракта.

Положения данного раздела не применяются в случае, если участником закупки, с которым заключается Контракт, является казенное учреждение.

9.1. Способами обеспечения исполнения Контракта являются независимая гарантия и соответствующая требованиям п. 9.7 Контракта, или внесение денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. 

Способ обеспечения исполнения контракта определяется Подрядчиком  самостоятельно. 

9.2. Обеспечение исполнения Контракта предоставляется Заказчику до заключения Контракта. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 4 702 924 рубля 94 копейки. 

В случае, если предложенная в заявке участника закупки цена, снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта, участник закупки, с которым заключается Контракт, предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

9.3. В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7-7.3 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

Уменьшение в соответствии с частями 7 и 7.1 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ размера обеспечения исполнения контракта, предоставленного в виде независимой гарантии, осуществляется Заказчиком путём отказа от части своих прав по этой гарантии.

В случае предоставления нового обеспечения исполнения контракта 

в соответствии с частью 30 статьи 34, пунктом 9 части 1 статьи 95, частью 7 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ возврат независимой гарантии заказчиком гаранту, предоставившему указанную независимую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится.

9.4. Возврат Поставщику денежных средств, внесённых им на счёт Заказчика в качестве обеспечения исполнения контракта (в случае, если выбран такой способ обеспечения исполнения контракта, как внесение денежных средств), осуществляется при условии надлежащего исполнения Поставщиком всех своих обязательств по контракту в течение 30 дней с даты исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом (срок устанавливается с учётом положений части 27 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ).

9.5. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.   

9.6. По Контракту должны быть обеспечены обязательства Подрядчика по возмещению убытков Заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), возврату аванса и иных долгов, возникших у Подрядчика перед Заказчиком. 

9.7. Требования к обеспечению исполнения Контракта, предоставляемому в виде независимой гарантии: 

9.7.1. Независимая гарантия должна быть безотзывной и содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в Контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей независимой гарантии;  

9.7.2.В независимой гарантии в обязательном порядке должны быть указаны: 

9.7.2.1. идентификационный код закупки, при осуществлении которой предоставляется такая независимая гарантия, контракт исполнение которого она обеспечивает, путем указания на стороны Контракта, название предмета Контракта и ссылки на итоговый протокол (при наличии) как основание заключения Контракта; 

9.7.2.2. сумма, в пределах которой гарантируется исполнение обязательств по Контракту, и срок действия независимой гарантии в соответствии с требованиями настоящего раздела Контракта; 

9.7.2.3. перечень обязательств, которые обеспечивает независимая гарантия;

9.7.2.4. срок, в течение которого гарантом должны быть удовлетворены требования бенефициара (не может составлять более пяти рабочих дней с даты получения письменного требования), 

9.7.2.5. адрес, по которому бенефициаром должно быть предоставлено письменное требование гаранту, 

9.7.2.6. возможность передачи правопреемнику бенефициара по контракту принадлежащего бенефициару по независимой гарантии права требования к гаранту, 

9.7.2.7. обязанность гаранта в случае просрочки исполнения обязательств по независимой гарантии, требование по которой соответствует условиям независимой гарантии и предъявлено бенефициаром до окончания срока ее действия, обязан за каждый день просрочки (начиная со дня, следующего за днем истечения установленного  независимой гарантией срока оплаты требования, по день исполнения гарантом требования включительно) уплатить бенефициару неустойку (пени) в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате по независимой гарантии; 

9.7.2.8. условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по независимой гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими бенефициару; 

9.7.2.9. отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления независимой гарантии по обязательствам принципала, возникшим из Контракта при его заключении, 

9.7.2.10. установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых Заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии.

9.8. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7-7.3 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. За каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определённом в порядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

9.9. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.
11. Обеспечение гарантийных обязательств. 

Положения данного раздела не применяются в случае, если участником закупки, с которым заключается Контракт, является казенное учреждение.
11.1. Подрядчик должен предоставить Заказчику обеспечение гарантийных обязательств в размере 5% начальной (максимальной) цены Контракта, а именно 2 351 462 рубля 48 копеек. 
11.2. Гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения гарантийных обязательств, определяются в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ Подрядчиком самостоятельно.
11.3. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом гарантийный срок, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
11.4. Независимая гарантия, представленная в качестве обеспечения гарантийных обязательств должна содержать права Заказчика в случае ненадлежащего выполнения и невыполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требований к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товара (далее – гарантийные обязательства), обеспеченных независимой гарантией, представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии, представленной в качестве обеспечения исполнения гарантийных обязательств, в порядке и размере, установленными в контракте в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
11.5. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения гарантийных обязательств, лицензии на осуществление банковских операций или продления гарантийного срока в соответствии с пунктом 5.8 Контракта, Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение гарантийных обязательств, не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены статьей 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком указанного обязательства, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с Разделом 7 настоящего Контракта. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.
11.6. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения гарантийных обязательств, подлежат возврату на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте, в течение в течение 30 (тридцати) дней с даты окончания гарантийного срока при условии исполнения гарантийных обязательств.
11.7. Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов по обеспечению гарантийных обязательств, несет Подрядчик.
10.8.В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования

12. Порядок изменения и расторжения контракта.

11.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, а также законодательством Российской Федерации.

11.2. При исполнении контракта не допускается перемена поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением случая, если новый поставщик (подрядчик, исполнитель) является правопреемником поставщика (подрядчика, исполнителя) по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

11.3. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому Заказчику.

11.4. При исполнении Контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ) по согласованию Заказчика с Подрядчиком, допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

11.5. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством и положениями частями 8 - 23 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
11.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в случаях, предусмотренных ч. 15 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
11.7. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в контракте было предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.
11.8. В случае принятия одной из сторон контракта решения об одностороннем отказе от исполнения контракта расторжение контракта после принятия такого решения осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.
11.9. Если одной из сторон контракта по основаниям, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, предлагается изменить существенные условия контракта, такая сторона контракта вправе направить в письменной форме другой стороне контракта предложение об изменении существенных условий контракта с приложением информации и документов, обосновывающих такое предложение, а также проект соглашения об изменении условий контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени стороны контракта.
11.10. Сторона контракта, получившая предложение об изменении существенных условий контракта, в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем получения предложения об изменении существенных условий контракта, по результатам рассмотрения такого предложения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, контрактом, направляет другой стороне контракта подписанное соглашение об изменении условий контракта либо в письменной форме отказ об изменении существенных условий контракта с обоснованием такого отказа.
12. Порядок разрешения споров.

12.1. Заказчик и Подрядчик должны приложить все усилия, чтобы путем прямых переговоров разрешить к обоюдному удовлетворению сторон все противоречия или спорные вопросы, возникающие между ними в рамках Контракта.
При исполнении своих обязательств по контракту стороны должны действовать добросовестно и разумно. При исполнении контракта ни одна из сторон не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.
При возникновении любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением контракта (далее - разногласия), стороны предпринимают усилия для урегулирования разногласий путем переговоров и оформляют результаты таких переговоров с учетом положений контракта.
12.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из сторон своих обязательств, другая сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему Контракту, сторона, которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты, ее получения.

В случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий контракта в отношении контракта,  такой обмен осуществляется с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.

12.3. Любые споры, разногласия и требования, возникающие из Контракта, подлежат разрешению в Арбитражном суде Ульяновской области.
13. Срок действия Контракта.

13.1. Контракт вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по контракту.
14. Прочие условия.

14.1. Настоящий контракт заключен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон, в порядке, предусмотренном статьёй 51 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». По обоюдному согласию Стороны также вправе дополнительно оформить настоящий контракт в письменном виде в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
14.2. Все приложения к Контракту являются его неотъемной частью. 

14.3. При исполнении своих обязательств стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. При исполнении своих обязательств Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Контракта законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

14.4. В случае возникновения у Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основания предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Контракту до получения подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления. 

14.5. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме, а также размещены в ЕИС. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы посредством факсимильной/электронной связи, заказным почтовым отправлением по местонахождению сторон или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами. 
14.6. В случае изменения адресов, других реквизитов, номеров телефонов, стороны письменно извещают друг друга о таком изменении в течение 3 (трех) рабочих дней со дня их изменения. При отсутствии таких сообщений письменные уведомления и требования, направленные Сторонами друг другу, определяются по адресам, указанным в разделе 15 настоящего контракта и считаются доставленными, даже если адресат по адресу больше не находится.

14.7. Все положения контракта обязательны для правопреемников Заказчика и Подрядчика. 

14.7.1 В случае указания ссылки в настоящем контракте и приложениях к нему на нормативно-правовые акты эти акты учитываются в актуальной редакции, в случае издания нормативно-правового акта взамен указанного в настоящем контракте и/или приложениях, то стороны руководствуются актуальным (действующим) нормативно-правовым актом.
14.8. К Контракту прилагаются: 

Приложение № 1 – Сметная документация;
Приложение № 2 - График выполнения работ;
Приложение № 3 - Акт о приемке выполненных работ.
15. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи сторон
	ЗАКАЗЧИК:
	ПОДРЯДЧИК:


	ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик»
	ООО"МОНТАЖНОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ-7" / ООО "МСУ-7"

	432027, г. Ульяновск, ул. Радищева, 171/48, стр.1

Тел./факс: (8422) 46-37-14

ИНН 7325048632, КПП 732501001,

ОГРН 1047300995169

Министерство финансов

 Ульяновской области 

(Областное государственное казённое

 учреждение «Ульяновскоблстройзаказчик» 

л/счет 03269132D86)

Банковский счет 40102810645370000061

Казначейский счет 03221643730000006800

ОТДЕЛЕНИЕ УЛЬЯНОВСК БАНКА 

РОССИИ//УФК по Ульяновской области 

г. Ульяновск

БИК 017308101

	432071, УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. УЛЬЯНОВСК, УЛ. ОСТРОВСКОГО, Д. 58, ОФИС 14

Телефон: 8422258368

Адрес электронной почты:

ooomsu7@ya.ru

ИНН:7325134352

КПП:732501001

ОГРН:1157325000700

Расчетный счет:40702810769000007454

БИК:047308602

Наименование банка:

В УЛЬЯНОВСКОМ ОТДЕЛЕНИИ №8588 ПАО СБЕРБАНК

Корреспондентский 

счет: 30101810000000000602

Адрес банка: Ульяновск



	Директор                                                                

__________________________О.А. Ганин
	Генеральный директор                           

_________________________С.Н. Семенов


Приложение N 3 К контракту от «__» _______________ № 20-25    

Форма
Акт 
о приемке выполненных работ N ____ от _____

Исправление 1 N _____ от _____

Инвестор 2 ______________________________________________________________________________

Заказчик 3 _______________________________________________________________________________

Подрядчик 4 _____________________________________________________________________________

Контракт _______________________________________________________________________________

Наименование объекта 5 ___________________________________________________________________

Место выполнения работ __________________________________________________________________

Отчетный период с ______________ по ______________

В соответствии с условиями контракта от .........._____ г. N ______________________ Подрядчиком выполнены конструктивные решения (элементы), комплексы (виды) работ, обеспечена поставка, разгрузка, складирование и хранение материалов, изделий, конструкций и оборудования (далее соответственно - решения (элементы), работы, услуги, оборудование), а Заказчиком приняты решения (элементы), работы, услуги, оборудование, а также затраты:

	Номер
	Наименование решений (элементов), работ, услуг, затрат, оборудования
	Единица измерения
	Количество (объем работ)
	Цена на единицу измерения без НДС, руб.
	Стоимость,   руб. 6
	Страна происхождения товара (оборудования) 7

	по порядку
	позиции по смете контракта
	
	
	
	
	
	

	1
	1а
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Всего по акту стоимость без НДС
	х
	х
	х
	
	х

	
	
	Сумма НДС (ставка <N>%)
	х
	х
	х
	
	х

	
	
	Всего по акту общая стоимость
	х
	х
	х
	
	х

	
	
	
	
	
	
	
	


Приложение (при необходимости): дополнительные документы, содержащие детализацию выполненных работ.

	Подрядчик
	
	Заказчик

	Дата сдачи _____________
	
	Дата принятия _____________

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(должность)
	
	(ФИО (последнее при наличии)
	
	(подпись)
	
	(должность)
	
	(ФИО (последнее при наличии)
	
	(подпись)


	
	Иные лица, ответственные за приемку результатов выполненных работ

	
	
	
	
	
	

	
	(должность)
	
	(ФИО (последнее при наличии)
	
	(подпись)


──────────────────────────────
1 Указывается в случае внесения исправлений в соответствии с частью 14 статьи 94 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2021, N 27, ст. 5188) (далее - Федеральный закон).

2 Указывается в случае осуществления капитальных вложений инвестором в соответствии с Федеральным законом от 25 февраля 1999 г. N 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 9, ст. 1096; 2020, N 50, ст. 8074).

3 Указывается наименование и место нахождения Заказчика.

4 Указывается информация о Подрядчике, предусмотренная подпунктами "а", "г" и "е" части 1 статьи 43 Федерального закона.

5 Указывается наименование объекта капитального строительства, наименование объекта закупки, идентификационный код закупки.

6 В отношении оборудования указывается стоимость без НДС и стоимость с НДС в формате "стоимость без НДС (стоимость с НДС)".

7 Указывается в отношении оборудования, подлежащего принятию заказчиком к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств.

──────────────────────────────
Акт 
о приемке выполненных работ N ____ от _____

Исправление 1 N ____ от _____

Инвестор 2 ____________________________________________________

Заказчик 3 _____________________________________________________

Подрядчик 4 ____________________________________________________

Контракт ______________________________________________________

Наименование объекта 5 _________________________________________

Место выполнения работ ________________________________________

Отчетный период с ____________ по ____________

В соответствии с условиями контракта от ....................______г. N ____________________ Подрядчиком выполнены конструктивные решения (элементы), комплексы (виды) работ, обеспечена поставка, разгрузка, складирование и хранение материалов, изделий, конструкций и оборудования (далее соответственно - решения (элементы), работы, услуги, оборудование), а Заказчиком приняты указанные решения (элементы), работы, услуги, оборудование, а также затраты:

	Номер по порядку
	Наименование решений (элементов), комплексов (видов) работ, затрат, оборудования
	Единица измерения
	Количество (объем работ)
	Цена на единицу измерения без НДС, руб.
	Цена по контракту (контрактная цена), руб. 6
	Выполнено с начала выполнения работ
	Выполнено за отчетный период
	Страна происхождения товара (оборудования) 7

	
	
	
	
	
	
	Количество (объем работ)
	Стоимость, руб. 6
	Количество (объем работ)
	Стоимость, руб. 6
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего по акту без НДС
	х
	х
	х
	х
	х
	
	х
	
	х

	
	Сумма НДС (ставка <N>%)
	х
	х
	х
	х
	х
	
	х
	
	х

	
	Всего по акту общая стоимость
	х
	х
	х
	х
	х
	
	х
	
	х

	
	Сумма удержаний
	х
	х
	х
	х
	х
	
	х
	
	х

	
	Всего к оплате
	х
	х
	х
	х
	х
	
	х
	
	х


Приложение (при необходимости): дополнительные документы, содержащие детализацию выполненных работ

	Подрядчик
	
	Заказчик

	Дата сдачи _____________
	
	Дата принятия _____________

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(должность)
	
	(ФИО (последнее при наличии)
	
	(подпись)
	
	(должность)
	
	(ФИО (последнее при наличии)
	
	(подпись)


	
	Иные лица, ответственные за приемку результатов выполненных работ

	
	
	
	
	
	

	
	(должность)
	
	(ФИО (последнее при наличии)
	
	(подпись)


──────────────────────────────
1 Указывается в случае внесения исправлений в соответствии с частью 14 статьи 94 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2021, N 27, ст. 5188) (далее - Федеральный закон).

2 Указывается в случае осуществления капитальных вложений инвестором в соответствии с Федеральным законом от 25 февраля 1999 г. N 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 9, ст. 1096; 2020, N 50, ст. 8074).

3 Указывается наименование и место нахождения заказчика.

4 Указывается информация о подрядчике, предусмотренная подпунктами "а", "г" и "е" части 1 статьи 43 Федерального закона.

5 Указывается наименование объекта капитального строительства, наименование объекта закупки, идентификационный код закупки.

6 В отношении оборудования указывается стоимость без НДС и стоимость с НДС в формате "стоимость без НДС (стоимость с НДС)".

7 Указывается в отношении оборудования, подлежащего принятию заказчиком к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств".

──────────────────────────────

НОУ «ВШДО». Форма типового контракта. 
= 1 = 
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